ICU 呼吸监护数字孪生系统

EIT + sEMG 集成平台

商业执行计划与融资路线图

From R&D to FDA Clearance to NASDAQ IPO

机密文件 — CONFIDENTIAL

2026年3月

目 录

一、执行摘要 (Executive Summary)	3

二、产品与技术概览	4

2.1 临床痛点	4

2.2 解决方案	4

2.3 MyoBus 协议与技术护城河	4

三、全球公司架构与商业模式	5

3.1 双主体架构	5

3.2 商业模式：第三方租赁运营	5

四、FDA 注册路径与时间线	7

4.1 模块化 510(k) 策略	7

4.2 注册时间线详解	7

五、市场推广与商业化路径	8

5.1 目标市场	8

5.2 商业化分阶段计划	8

5.3 收入模型	9

六、融资路线图与资金用途	10

6.1 种子轮（已完成）	10

6.2 A 轮	10

6.3 B 轮	11

6.4 Pre-IPO / NASDAQ 上市	11

七、全景里程碑时间线	12

八、退出路径与战略价值	13

九、风险分析与应对措施	14

十、团队与治理结构	15

十一、财务预测概要	16

附录	17

一、执行摘要 (Executive Summary)

本公司致力于打造全球首个集成电阻抗断层成像(EIT)与表面肌电图(sEMG)的ICU呼吸监护平台，填补重症监护领域"通气+驱动"闭环监测的空白。

通过美国注册的B公司(Delaware C-Corp)作为全球IP持有主体及FDA注册主体，中国A公司作为硬件研发与制造基地，实现"技术研发中国化、资产持有美国化"的全球化架构。B公司独立拥有核心软件与算法IP，委托A公司进行硬件研发、数据采集及供应链建设。产品通过模块化510(k)路径分步获得FDA清关，商业化阶段采用"第三方租赁公司运营"模式快速入市，目标在5年内登陆纳斯达克。

当前融资状态：种子轮已完成，融资$1.8M（直接股权），待资金到位可即时启动美国本地研发，硬件研发委托及FDA申报准备工作。

| 核心指标 | 内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 种子轮融资（已完成） | $1.8M 直接股权 | Year 0 (2026) |
| 首个 FDA 510(k) 获批 | sEMG 通用肌电模块 | Year 1 Q3–Q4 |
| A 轮融资 | $8–$15M，启动商业化 | Year 1–Year 2 |
| EIT 系统 510(k) 获批 | EIT 肺部断层成像系统 | Year 3 Q1–Q2 |
| B 轮融资 | $25–$40M，规模化扩张 | Year 3–Year 4 |
| NASDAQ IPO | 目标估值 $300M+ | Year 5 (2031) |

二、产品与技术概览

2.1 临床痛点

全球ICU每年有超过1,500万例患者接受机械通气治疗。传统呼吸机监护仅能提供全局压力和流量参数，无法反映肺内气体分布及患者自主呼吸努力，导致三大临床难题：PEEP设定盲目引发肺损伤(VILI)、膈肌萎缩导致撤机困难(Weaning Failure)、人机对抗影响治疗效果。

医生需要"看透肺部"且"感知动力"的双重视觉——这正是本产品的核心价值所在。

2.2 解决方案

本产品是全球唯一将EIT与sEMG集成的ICU呼吸监护平台，实现"看肺 + 看驱动"双维监测：

EIT模块（看肺）：实时肺部断层成像，可视化肺通气分布，精准滴定PEEP，降低呼吸机相关肺损伤(VILI)风险。

sEMG模块（看驱动）：微伏级高灵敏度表面肌电采集，实时监测膈肌活动，保护自主呼吸能力，促进早期撤机。

综合价值：缩短ICU住院时间、降低医疗成本、提高撤机成功率。按美国ICU日均费用$4,000–$10,000计算，每缩短1天通气即可显著降低单人次治疗成本。

2.3 MyoBus协议与技术护城河

MyoBus是基于蓝牙低功耗(BLE 5.0)的医疗级无线协议，实现纯数据交互与电气完全隔离，确保100%患者安全。作为开放平台协议，未来可扩展至更多生理监测传感器，构建行业连接标准。专利布局已完成。

核心技术壁垒包括：全球唯一EIT+sEMG集成方案、MyoBus专利协议生态、微伏级高灵敏度sEMG采集技术、以及多年积累的EIT信号处理算法。

三、全球公司架构与商业模式

3.1 双主体架构

| 实体 | 职能与定位 |
| --- | --- |
| 美国B公司 (Delaware C-Corp) | 全球IP持有者、FDA持证主体(Legal Manufacturer)、资本运作中心、NASDAQ上市主体 |
| 中国A公司 | 硬件研发中心、ISO 13485认证工厂、NMPA注册主体、生产制造基地、供应链管理 |

战略逻辑：B公司独立拥有核心软件、算法等知识产权，是FDA注册的法律制造商(Legal Manufacturer)。A公司作为合同研发与制造商(Contract Manufacturer)，承担硬件研发、数据采集及生产制造。两者通过委托研发协议和供应链合同紧密协作，实现地缘政治风险规避与成本优化的双重目标。

3.2 商业模式：第三方租赁运营

产品上市后，采用"轻资产"策略，将设备的市场推广、销售、安装及售后服务委托给美国专业医疗设备租赁公司经营。这一模式的核心优势：

降低前期商业化资本投入：无需自建销售团队和服务网络，显著降低固定成本和盈亏平衡点。

快速市场渗透：利用租赁公司现有的医院渠道和客户关系快速铺开，缩短从获批到入院的时间窗口。

经常性收入（Recurring Revenue）：租赁模式产生稳定现金流，提升估值倍数，对资本市场更具吸引力。

降低医院采购门槛：医院无需资本支出即可使用设备，按月/按次付费，加速临床采纳。

3.2.1 租赁合作模式细节

与租赁公司的合作分为两种模式：

模式A — 设备转售+服务协议：B公司将设备批量销售给租赁公司，租赁公司负责向医院客户提供租赁服务。B公司持续提供技术支持、软件更新和临床培训，按服务合同收费(SaaS式年费)。该模式下B公司获得一次性设备收入+持续服务收入。

模式B — 收入分成：B公司保留设备所有权，委托租赁公司代为运营。租金收入按约定比例分成（通常B公司70–80%，租赁公司20–30%）。该模式下B公司获得更高的长期收益，但前期需要承担设备资产。

四、FDA注册路径与时间线

4.1 模块化510(k)策略

放弃高风险的De Novo路径，采用成熟的510(k)路径，将产品拆分为两个独立模块分步申报，互不干扰、风险分散：

| 阶段 | 产品与路径 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | sEMG通用肌电模块 — 510(k)，产品代码IKN，对标现有肌电设备 | 6–8个月 |
| Phase 2 | EIT肺部断层成像系统 — 510(k)，对标Timpel Enlight 2100 | 9–12个月 |

4.2 注册时间线详解

Phase 1: sEMG模块 (Year 0 Q3 – Year 1 Q4)

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| Month 1–2 | Pre-Submission Meeting申请，确认FDA对谓定用途(Intended Use)、对比器械(Predicate Device)的认可 |
| Month 3–4 | 完成电磁兼容(EMC)、电气安全(IEC 60601)、生物相容性等第三方检测 |
| Month 4–5 | 网络安全验证(Cybersecurity Documentation) |
| Month 5–6 | 提交510(k)申请 |
| Month 6–10 | FDA审查期，响应可能的补充问题(AI/RTA) |

Phase 2: EIT系统 (Year 1 Q2 – Year 3 Q2)

EIT产品线需在A轮融资到位后方可启动，整体流程分为五个阶段：

1. IP转移谈判（Year 1 Q2–Q4）：A轮资金到位后，启动与A公司的EIT知识产权转移谈判（买断或授权许可，视谈判情况而定），完成协议签署。

2. FDA本土化适配（Year 2 Q1–Q2）：将EIT硬件设计适配美国FDA要求，包括电气安全标准、标签法规、软件验证(IEC 62304)、网络安全合规。

3. 第三方检测与验证（Year 2 Q2–Q3）：完成IEC 60601、EMC等第三方检测，整理临床性能验证数据，准备对标器械分析报告(Timpel Enlight 2100)。

4. 510(k)提交（Year 2 Q3–Q4）：EIT系统510(k)申请正式提交FDA，对标Timpel Enlight 2100。

5. FDA审查与获批（Year 3 Q1–Q2）：预计审查周期6–9个月，获批后双产品线完成，进入全面商业化阶段。

五、市场推广与商业化路径

5.1 目标市场

美国ICU呼吸监护设备市场规模约$4.5B，其中与呼吸机相关的辅助监测设备(EIT/sEMG类)市场正处于早期快速增长阶段。初期目标客户为美国教学医院及大型医疗中心的ICU部门。

目标市场进入策略：以临床证据驱动市场采纳，通过KOL学术网络建立品牌认知，再借助租赁渠道实现规模化渗透。

5.2 商业化分阶段计划

Stage 1: 学术种子期 (Year 1–Year 2)

FDA 510(k)获批后立即启动。与5–10家美国顶级教学医院ICU建立KOL(Key Opinion Leader)合作网络，开展临床评估项目(Clinical Evaluation Program)，发表学术论文建立临床证据基础，通过学术会议(SCCM, AARC, ATS等)展示产品。

Stage 2: 租赁商渠道建设 (Year 2–Year 3)

与1–2家美国主流医疗设备租赁公司签署独家/优先合作协议。典型合作伙伴包括：HILL-ROM (Baxter)、Medline Industries、US Med-Equip等。租赁公司负责市场推广、安装部署、日常维护；B公司提供临床培训、软件更新、技术支持。

Stage 3: 规模化扩张 (Year 3–Year 5)

扩大租赁商网络至3–5家，覆盖美国主要医疗区域。同步启动欧盟CE认证及日本PMDA注册，开拓国际市场。探索与呼吸机厂商的OEM/白牌合作模式，将MyoBus协议嵌入主流呼吸机平台。

5.3 收入模型

| 收入流 | 描述 | 比例预期 |
| --- | --- | --- |
| 设备销售/租赁收入 | 向租赁公司批量销售设备或按租金分成 | 55–65% |
| 软件订阅(SaaS) | 临床决策支持软件、数据分析平台年费 | 25–35% |
| 消耗品 | 专用电极带、传感器贴片等 | 10–15% |

六、融资路线图与资金用途

6.1 种子轮（已完成）

✓ 种子轮已完成 融资规模：$1.8M ¦ 融资工具：直接股权 ¦ 状态：资金已到位

| 资金用途 | 比例 |
| --- | --- |
| 委托中国A公司硬件研发、研发阶段数据采集及建立中国供应链 | 30% |
| FDA 510(k)申报（规费、第三方检测、网络安全验证、临床数据整理） | 40% |
| 美国运营（团队、KOL网络、早期市场开发） | 30% |

6.2 A轮 (Year 1–Year 2)

融资规模：$8M – $15M

触发条件：提交FDA 510(k)申请（sEMG模块）+ 初步KOL临床数据

估值范围：$30M – $60M (Pre-Money)

| 资金用途 | 比例 |
| --- | --- |
| 商业化启动（租赁商合作、初始库存生产、临床培训体系） | 40% |
| EIT产品本土化及FDA申报及注册 | 25% |
| 研发迭代（下一代产品、软件平台、AI算法） | 20% |
| 运营与人才储备 | 15% |

6.3 B轮 (Year 3–Year 4)

融资规模：$25M – $40M

触发条件：EIT 510(k)获批 + 租赁商合作启动 + 初始收入

估值范围：$100M – $200M (Pre-Money)

| 资金用途 | 比例 |
| --- | --- |
| 规模化生产与库存 | 35% |
| 国际市场拓展（欧盟CE/日本PMDA注册） | 25% |
| 技术平台升级与新产品管线 | 25% |
| IPO前准备（审计、合规、IR团队） | 15% |

6.4 Pre-IPO / NASDAQ上市 (Year 4–Year 5)

目标在Year 5 (2031年)实现纳斯达克IPO。上市条件核心指标：年化经常性收入(ARR)达到$15M+，FDA双产品线获批，国际市场已启动，明确的增长曲线和扩张路径。

选择纳斯达克而非NYSE的原因：纳斯达克是医疗器械创新企业的首选上市地，对成长型公司更友好，且已有大量医疗器械公司在此上市(Inspire Medical, Shockwave Medical, Inari Medical等)。

| IPO准备工作 | 时间节点 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 选聘承销商与法律顾问 | Year 4 Q1 | CEO/CFO |
| SEC S-1文件起草 | Year 4 Q2–Q3 | 承销商 + 法律团队 |
| 审计完成(PCAOB标准) | Year 4 Q3 | 外部审计师 |
| Pre-IPO路演 | Year 4 Q4 | 管理层 + 承销商 |
| NASDAQ挂牌 | Year 5 Q1–Q2 | 全体 |

七、全景里程碑时间线

以下为公司从种子轮到IPO的全景里程碑时间线。公司采用"双轨并行、分步推进"策略：sEMG产品线由B公司自有IP直接推进FDA注册；EIT产品线需在A轮融资到位后，完成与A公司的IP转移谈判及硬件FDA本土化适配，再启动注册流程。

Phase I — sEMG产品线（B公司自有IP，种子轮资金驱动）

| 时间节点 | 里程碑 | 关键任务 | 融资事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 0 Q1–Q2 | 公司设立 | Delaware C-Corp注册，委托A公司启动sEMG硬件研发与数据采集，组建美国团队 | 种子轮完成 ✓ |
| Year 0 Q3-Q4 | FDA启动 | sEMG模块Pre-Submission Meeting申请，确认Intended Use与Predicate Device | — |
| Year 0 Q4 | 第三方检测 | IEC 60601电气安全、EMC电磁兼容、生物相容性检测，网络安全验证 | — |
| Year 1 Q1–Q2 | 510(k)提交 | sEMG模块510(k)申请正式提交FDA | A轮开启 |
| Year 1 Q3–Q4 | ★ sEMG获批 | sEMG产品FDA 510(k) Clearance | — |
| Year 1 Q4 | KOL网络 | 与5–10家美国教学医院ICU建立临床评估合作，启动学术发表 | — |

Phase II — EIT产品线（IP在A公司，需A轮资金驱动转移与本土化）

| 时间节点 | 里程碑 | 关键任务 | 融资事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 1 Q2–Q3 | EIT IP谈判 | A轮资金到位，启动与A公司的EIT知识产权转移谈判（买断/授权许可，视谈判情况而定） | A轮进行中 |
| Year 1 Q4 | IP协议签署 | 完成EIT IP转移/许可协议，B公司获得EIT技术在美国市场的合法使用权 | — |
| Year 2 Q1–Q2 | FDA本土化适配 | 将EIT硬件设计适配美国FDA要求：电气安全标准、标签法规、软件验证(IEC 62304)、网络安全合规 | — |
| Year 2 Q2–Q3 | EIT检测与验证 | 完成EIT系统第三方检测（IEC 60601、EMC），临床性能验证数据整理 | — |
| Year 2 Q3–Q4 | EIT 510(k)提交 | EIT系统510(k)申请提交FDA，对标Timpel Enlight 2100 | A轮关闭 |
| Year 3 Q1–Q2 | ★ EIT获批 | EIT系统FDA 510(k) Clearance，双产品线完成 | — |

Phase III — 商业化与资本市场

| 时间节点 | 里程碑 | 关键任务 | 融资事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 2 Q1–Q2 | sEMG商业化 | sEMG产品率先进入市场，与首家租赁公司签署合作协议 | — |
| Year 2 Q3–Q4 | 初始收入 | sEMG设备进入医院ICU，产生首笔收入 | — |
| Year 3 Q1–Q2 | 双产品上市 | EIT获批后与sEMG组合推广，发挥集成平台优势 | B轮开启 |
| Year 3 Q3–Q4 | 规模化扩张 | 扩大租赁商网络至3–5家，启动欧盟CE注册 | — |
| Year 4 Q1–Q2 | 国际市场 | 欧盟CE认证获得，启动欧洲市场 | B轮关闭 |
| Year 4 Q3–Q4 | IPO准备 | 选聘承销商、完成PCAOB审计、起草SEC S-1文件 | — |
| Year 5 Q1–Q2 | ★ NASDAQ IPO | 纳斯达克挂牌上市 | IPO |

注：EIT产品线时间线取决于A轮融资进度及与A公司的IP转移谈判结果。若谈判顺利且A轮及时到位，Phase II可与Phase I后段并行推进，整体时间线可压缩6–12个月。

八、退出路径与战略价值

8.1 主要退出路径

路径A — NASDAQ IPO：首选路径，目标市值$300M+，为早期投资者提供流动性退出。

路径B — 战略并购：若市场条件不利于IPO，可接受呼吸机巨头的战略收购。

8.2 潜在战略买家

| 公司 | 背景 | 并购逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Dräger | 德国，呼吸机领导者 | 补充呼吸监测技术缺口 |
| Medtronic | 美国，医疗器械巨头 | 扩展ICU产品线 |
| Hamilton Medical | 瑞士，智能通气先驱 | 获取EIT+sEMG闭环技术 |
| Mindray(迈瑞) | 中国，监护设备龙头 | 加强全球市场地位 |
| GE HealthCare | 美国，影像与监护 | 丰富重症监护产品组合 |

8.3 核心并购价值

本公司对战略买家的核心价值在于：全球唯一的EIT+sEMG集成方案填补巨头产品线缺口，MyoBus开放协议生态提供平台级价值，即插即用的模块化架构降低整合成本，FDA双产品线清关消除监管风险。

对投资人的回报预期：基于种子轮$1.8M的投资基础，按照A轮中位估值$45M计算，种子轮投资者可预期10–15x的账面回报；若实现NASDAQ上市，预期回报将进一步提升至50–100x+。

九、风险分析与应对措施

| 风险类别 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 监管风险 | 510(k)审批延迟或被拒 | 模块化申报降低单点风险；Pre-Sub Meeting提前确认路径 |
| 市场风险 | ICU采购决策周期长 | 租赁模式降低采购门槛；KOL背书加速采纳 |
| 竞争风险 | Timpel等现有EIT厂商扩展功能 | 全球唯一EIT+sEMG集成构成技术壁垒；MyoBus专利保护 |
| 地缘政治风险 | 中美关系影响供应链 | IP转美国持有，中国仅作为合同制造商 |
| 融资风险 | 融资进度不及预期 | SBIR/STTR联邦资助作为补充；控制burn rate |
| 人才风险 | 关键技术人才流失 | 股权激励(ESOP)绑定核心团队；双基地运营降低依赖 |

十、团队与治理结构

10.1 核心团队规划

| 职位 | 职责 |
| --- | --- |
| CEO / CTO（创始人） | 技术路线、FDA策略、融资、战略规划 |
| VP of Regulatory Affairs | FDA注册全流程管理，国际注册策略 |
| VP of Clinical Affairs | KOL网络、临床评估项目、学术发表 |
| VP of Business Development | 租赁商合作、渠道拓展、OEM谈判 |
| CFO（B轮后招募） | 财务管理、IPO准备、投资者关系 |

10.2 董事会规划

初期董事会3–5人，包含创始人、投资方代表、独立董事(医疗器械行业专家)。随IPO临近逐步扩展至5–7人，增加审计委员会、薪酬委员会等专业委员会。

10.3 股权结构

种子轮后股权结构基于直接股权融资$1.8M设计。公司预留15–20%的期权池(ESOP)用于未来核心人才招募与激励。后续各轮融资将按市场化估值进行稀释，确保创始团队在IPO前保持有效控制权。

十一、财务预测概要

以下为基于保守假设的五年收入预测，假设市场渗透率逐步提升：

| 年份 | 装机量(台) | 设备收入 | SaaS收入 | 消耗品收入 | 总收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year 1 | 10–20 | $0.5M | — | — | $0.5M |
| Year 2 | 50–100 | $2.5M | $0.3M | $0.1M | $2.9M |
| Year 3 | 150–300 | $7.5M | $1.5M | $0.5M | $9.5M |
| Year 4 | 400–600 | $15M | $4M | $1.5M | $20.5M |
| Year 5 | 800–1200 | $25M | $8M | $3M | $36M |

注：以上预测基于美国市场单一市场假设，未包含国际市场收入。实际数据将根据租赁商合作进展和市场接受度调整。

关键财务指标目标

| 指标 | Year 5 目标 |
| --- | --- |
| 年化经常性收入 (ARR) | $15M+ |
| 毛利率 | 70–75% |
| 客户数（医院ICU） | 200–400家 |
| 国际市场收入占比 | 15–25% |

附录

A. 关键术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| EIT (Electrical Impedance Tomography) | 电阻抗断层成像，无创实时肺部成像技术 |
| sEMG (Surface Electromyography) | 表面肌电图，无创监测肌肉电活动 |
| 510(k) | FDA上市前通知路径，证明与已上市器械等同性 |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | 年化经常性收入，SaaS模式核心指标 |
| PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) | 呼气末正压，呼吸机治疗关键参数 |
| KOL (Key Opinion Leader) | 关键意见领袖，医疗行业学术带头人 |
| CDMO | 合同研发生产组织 |

B. 参考文献与数据来源

Levine S, et al. Rapid disuse atrophy of diaphragm fibers in mechanically ventilated humans. NEJM 2008; 358:1327-35.

Costa ELV, et al. Bedside estimation of recruitable alveolar collapse and hyperdistension by EIT. Intensive Care Med 2009.

Society of Critical Care Medicine. ICU cost data and benchmarks.

FDA 510(k) database and guidance documents.

— END —